|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **~~회의록~~** | ~~회 의 명~~ | ~~팀 프로젝트 회의 3회차~~ | | | | |
| ~~문서번호~~ | ~~03~~ | ~~작 성 자~~ | ~~허성경~~ | ~~작 성 일~~ | ~~2021~~.11.26 |

|  |  |
| --- | --- |
| ~~회의 주제~~ | ~~관리자, 사용자 페이지 요구사항 구성~~ |
| ~~회의 장소~~ | ~~1강의실~~ |
| ~~회의 일시~~ | 2021.11.25 ~~/ 13:00~17:00~~ |
| ~~참 석 자~~ | 김주영, 김주현, 박찬영, 조민의, 최성호, 허성경 |

|  |  |
| --- | --- |
| **~~주요 회의안건~~** | **~~내 용~~** |
| ~~회의 내용~~ | * 사용자 페이지 요구사항 디테일 추가(김주현, 조민의, 최성호, 허성경) * 사용자 요구사항 페이지 조사 및 작성 분담 * ~~관리자 페이지 요구사항 디테일 추가(~~김주영, 박찬영~~)~~ * 관리자 요구사항 페이지 조사 및 작성 분담 * ~~요구사항 변경~~ * 인스타그램 연동 -> 커뮤니티(게시판)으로 수정 * 구매자만 할 수 있는 기능으로 만들기 * ~~상세 구매 페이지 인스타 이미지 -> 리뷰관리로 변경~~   + - * + ~~사진첨부, 별점 댓글 기능~~ |

|  |  |
| --- | --- |
| **~~구분~~** | **~~내 용~~** |
| **~~주요 결정사항~~** | * 경매를 올리는 방법 * 입찰을 하는 방법 * 입찰한 내용을 바탕으로 정산하는 방법 |
| **~~이슈사항~~** | * 요구사항에 있는 세세한 부분들이 왜 필요한지 정리후 작성하기 |